ขอบเขตของกระบวนการ

๑. กระบวนการจัดทำแผนงานโครงการและงานด้านการก่อสร้างและเดินระบบบำบัดน้ำเสีย

กระบวนการจัดทำแผนงานโครงการและงานด้านการก่อสร้างและเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วย ๘ กระบวนการย่อย ในภาพรวมของกระบวนการนี้เริ่มต้น จากการศึกษาแผนแม่บทการจัดการน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัจจุบันของกรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการบำบัดน้ำเสียไว้ในแผนแม่บทนี้ จากนั้นคัดเลือกโครงการที่มีลำดับความสำคัญที่สูง นำมาบรรจุในแผนปฏิบัติงาน นำโครงการแต่ละโครงการตามแผนปฏิบัติงานาดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสม หากพบว่ามีความเหมาะสมทั้งด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ-สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์การเงิน การคลัง และเป็นที่ยอมรับของประชาชนแล้วจึงนำโครงการบำบัดน้ำเสียนั้นไปออกแบบรายละเอียด และก่อสร้างทั้งระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ ขนาดชุมชนและชนิดติดกับที่ให้สำเร็จตามขอบเขตข้อกำหนดงาน แล้วจึงเปิดบริการให้บำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง และมีการบำรุงรักษาทั้งระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ตลอดทั้งการดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบหมุนเวียนตามธรรมชาติ  และระบบบำบัดน้ำเสียแบบการใช้พืชน้ำ    การบริหารจัดการรวมถึงการจำหน่ายผลพลอยได้ที่ได้จากการบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ ตะกอนน้ำเสีย และน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการบำรุงรักษาระบบดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอและ   มีประสิทธิภาพ การดำเนินการโครงการบำบัดน้ำเสียตลอดทั้งการดูแล บำรุงรักษาระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวทุกขั้นตอน จะต้องกำกับให้เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎระเบียบตามหลักวิชาการและกฎระเบียบของกทางราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และสิ้นสุดที่ต้องมีการวิเคราะห์ ประเมินผล สรุปผลการทำงานและนำไปจัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ให้ประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ในการอ้างอิงทางวิชาการ และเก็บรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการทำงานต่อไป

๒. กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลอง และแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๔ กระบวนการย่อยในภาพรวมของกระบวนการเริ่มต้นจาก การติดตาม ตรวจสอบ ตรวจวิเคราะห์ค่าคุณภาพน้ำ คลองเป้าหมายและแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสม่ำเสมอและอย่างมีประสิทธิภาพทั้งโดยการเก็บตัวอย่างโยเจ้าหน้าที่เพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์ทั้งในภาคสนามและห้องปฏิบัติการ และวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำโดยระบบสถานีเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ซึ่งจะต้องมีการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกลของระบบสถานีเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอัตโนมัติให้ใช้การได้ดีและมีประสิทธิภาพ และสิ้นสุดที่การรวบรวมขอมูลทีได้มาประมวล วิเคราะห์ และสรุปผล นำไปจัดทำรายงานเพื่อเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ให้ประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ในการอ้างอิงทางวิชาการ และเก็บรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการทำงาน การตรวจสอบ แก้ไขเรื่องร้องเรียนด้านปัญหาน้ำเสีย และการศึกษาวิจัยและทดลองเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

๓. กระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลและการจัดการคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร

กระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลและการจัดการคุณภาพน้ำและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ประกอบดัวย ๓ กระบวนการย่อย ในภาพรวมของกระบวนการนี้เริ่มต้นจากกลุ่มงานระบบข้อมูลและบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ได้มีการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ด้านการจัดการคุณภาพน้ำจากกลุ่มงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน

ของข้อมูล บันทึกและป้อนข้อมูลลงในโปรแกรมฐานข้อมูลด้านการจัดการคุณภาพน้ำและโปรแกรมสำเร็จรูป  ทั้งแบบประจำวัน ประจำเดือน และประจำปี วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ สรุปและประมวลผลข้อมูล พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงานประจำปีของสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ นำเสนอผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเผยแพร่ มีการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบทั้งสื่อทางตรงและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต) ประจำวัน ประจำเดือนและประจำปี ทบทวนและปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนที่อาจผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนเป็นประจำทุกเดือนแลประจำปี ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนที่อาจผิดพลาด หรือไม่ครบถ้วนเป็นประจำทุกเดือนและสิ้นสุดที่นำเสนอข้อมูล  ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะเผยแพร่อีกครั้งจากการเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย กรุงเทพมหานครได้มีการรับขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจวิเคราะห์ น้ำเอกชนเฉพาะห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำของเอกชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งเท่านั้น และอายุของการขึ้นทะเบียนจะหมดลงตามใบอนุญาตการขึ้นทะเบียนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากยังไม่ได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครตามกฎหมาย จึงเป็นการวางแผนปฏิบัติงานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย เริ่มต้นจากการที่กลุ่มงานระบบข้อมูลและบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้มีการว่าจ้างให้จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครซึ่งแล้วเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549  ถึงแม้ได้มีการประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2547 แล้วก็ตาม แต่ต้องให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการลงนามประกาศกรุงเทพมหานครให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียตามกฎหมาย โดยจะมีผลบังคับใช้ หลังจากพ้นกำหนดลงในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว  60 วัน (หกสิบวัน)  เมื่อเริ่มต้นมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจริง ต้องเริ่มกระบวนการตั้งแต่การตรวจสอบระบบฐานข้อมูล และโปรแกรมประยุกต์ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียที่ถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องบริการคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร การตรวจสอบระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้ง ณ สำนักงานเขต 50 แห่ง กองการเงิน สำนักการคลัง และการประปานครหลวง การคำนวณค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย โดยระบบ MIS ของการประปานครหลวง และคิดปริมาณการใช้น้ำให้กับกรุงเทพมหานคร การตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย การตรวจสอบผู้ได้รับยกเว้นการชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ภาคสนาม) การตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงินสำหรับผู้ที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย การสรุปผลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียประจำเดือน การตรวจสอบและรายงานผลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ทั้งในรูปแบบระบบรายงาน จำนวนเจ้าของ จำนวนเงินที่ได้รับชำระ โดยแบ่งแยกตามรายเขตและรายพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย การตั้งหนี้และการติดตามทวงหนี้ผู้ไม่ชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย และขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อทบทวนเลือกแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

๔. กระบวนการฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านการจัดการคุณภาพน้ำ

กระบวนการฝึกอบรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านการจัดการคุณภาพน้ำ ประกอบด้วย ๒ กระบวนการย่อย ในภาพรวมของกระบวนการนี้ เริ่มต้นจากการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรและความต้องการของหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมาย นำไปสู่การวางแผนเพื่อปฏิบัติงาน จัดทำและเสนอโครงการฝึกอบรม ขออนุมัติโครงการฯ จัดทำรายละเอียดโครงการฯ ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และจัดทำคำสั่งให้เข้ารับการอบรม ขอเงินงวด/ขอยืมเงินทดรองราชการ พร้อมทั้งจัดทำหลักสูตร จัดหาวิยากรและสถานที่เตรียมการจัดฝึกอบรม ดำเนินการฝึกอบรม ประเมินผลการอบรม และสิ้นสุดที่มีการจัดทำรายงานผลการฝึกอบรม นอกจากนี้ยังมีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานด้านการจัดการคุณภาพน้ำและการฝึกงานให้กับนักศึกษาด้านวิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลด้วย