ภารกิจด้านการจัดการคุณภาพน้ำ

สารบัญ

หน้า

คำนำ												ก

สารบัญ												ข

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ความเป็นมาและความสำคัญในการจัดทำคู่มือ

วัตถุประสงค์

ขอบเขต

กรอบแนวคิด

ข้อกำหนดที่สำคัญ

คำจำกัดความ

คำอธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้/คำอธิบายย่อ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ภารกิจด้านจัดการคุณภาพน้ำ

๑. กระบวนการจัดทำแผนงานโครงการและงานด้านการก่อสร้างและเดินระบบบำบัดน้ำเสีย

กระบวนการย่อยที่ ๑ 	การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการคุณภาพน้ำและการบริหารจัดการโครงการ

บำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

กระบวนการย่อยที่ ๒ 	การสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียและ

บำบัดน้ำเสีย

กระบวนการย่อยที่ ๓  	การขอหนังสือรับรองที่ตั้งโครงการหรือขอรับบริการบำบัดน้ำเสียของ

กรุงเทพมหานคร

กระบวนการย่อยที่ ๔  	การขออนุญาตปล่อยน้ำทิ้งลงสู่คลองสาธารณะ

กระบวนการย่อยที่ ๕  	การควบคุม บริหารจัดการการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของ

โรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดเล็ก โรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดชุมชนและ

โรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ (เดินระบบโดยสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)

กระบวนการย่อยที่ ๖ 	การควบคุม บริหารจัดการการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำรวมขนาดใหญ่ (จ้างเอกชนเดินระบบ)

กระบวนการย่อยที่ ๗	การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำเร่งด่วนโดยใช้รถยนต์สนับสนุนหน่วยปฏิบัติงาน

กระบวนการย่อยที่ ๘	การบริการน้ำสะอาดดื่มได้ แก่ประชาชนโดยใช้รถบรรทุก

ระบบผลิตน้ำสะอาดดื่มได้

กระบวนการย่อยที่ ๙	การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เร่งการระบายน้ำในจุดอ่อน

น้ำท่วมของสำนักการระบายน้ำ

กระบวนการย่อยที่ 10   การดูแล และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบการใช้พืชน้ำ

กระบวนการย่อยที่ 11   การบำรุงรักษาระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

-2-

กระบวนการย่อยที่ 12   การจัดการตะกอนน้ำเสีย

กระบวนการย่อยที่ ๑3	การจำหน่ายตะกอนน้ำเสียจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร	กระบวนการย่อยที่ ๑4	การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์

๒.	กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่เขต	กรุงเทพมหานคร

กระบวนการย่อยที่ ๑	การติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาใน

พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

กระบวนการย่อยที่ ๒	การติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและคลอง

เป้าหมายโดยระบบตรวจวัดอัตโนมัติ

กระบวนการย่อยที่ ๓	การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนด้านน้ำเสีย

กระบวนการย่อยที่ ๔	การศึกษา วิจัยและทดลอง

๓.	กระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดการคุณภาพน้ำและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

กระบวนการย่อยที่ ๑	การจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดการคุณภาพน้ำ

กระบวนการย่อยที่ 2	การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำภาคราชการและเอกชน

กระบวนการย่อยที่ 3	 การจัดทำร่างแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ปี 2547

๔. 	กระบวนการฝึกอบรม เผยแพร่บริการประชาสัมพันธ์งานด้านการจัดการคุณภาพน้ำ

กระบวนการย่อยที่ ๑	การฝึกอบรมและฝึกงาน

กระบวนการย่อยที่ ๒	การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านการจัดการคุณภาพน้ำ (การผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สำนักการระบายน้ำ เป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้สังกัดกรุงเทพมหานครที่มีภารกิจหลักในการระบายน้ำฝน ป้องกันน้ำท่วมและจัดการน้ำเสีย เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ให้ปลอดภัยจากปัญหาน้ำท่วมและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำเสียและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ

ในห้วงเวลาที่ผ่านมา สำนักการระบายน้ำ ได้มั่งมั่นจัดการปัญหาน้ำท่วมอย่างบูรณาการ ด้วยการวางแผนออกแบและพัฒนาโครงสร้างถาวรขนาดใหญ่เพื่อการป้องกันพื้นที่อย่างเป็นระบบ ควบคู่ไปกับการทำงานของ “หน่วยปฏิบัติการ” ในกรณีฉุกเฉินเพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างทันทวงทีทีทั้งการควบคุมระบบระบายน้ำและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ มีการ “ข้อมูลสารสนเทศ” ทั้งข้อมูลปัจจุบันและล่วงหน้าเพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

การจัดการคุณภาพน้ำเป็นภารกิจที่สำคัญอีกภารกิจของสำนักการระบายน้ำ มีวัตถุประสงค์ที่จะฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคูคลองต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร ให้กลับมีคุณภาพดีขึ้น แก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ำ โดยการวางแผน/โครงการและงานด้านกาก่อสร้างและเดินระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเป็นระบบโดยจัดให้มีการรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้ยังได้มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ จัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดการคุณภาพน้ำจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ประชาชน โดยบูรณาการงานด้านต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ชาวกรุงเทพมหานครได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำใสสะอาด

คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องประโยชน์ เป็นแนวทางการดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมองเห็นภาพรวมของงานจากจุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ เนื้อหาสาระของคู่มือประกอบด้วย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตามประเมินผล ตลอดจนผู้รับผิดชอบและเอกสารประกอบต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและจัดการคุณภาพน้ำภายใต้สำนักการระบายน้ำดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สำนักการระบายน้ำ มีคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบาย   วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายขององค์กร เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2. เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปฏิบัติงาน สามารถทำความเข้าใจการทำงานได้อย่างเป็นระบบและครบถ้วน ทั้งระดับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน

3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงานและเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้สนใจโดยทั่วไป

4.	เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอน

5. เพื่อเป็นองค์ความรู้ ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงาน และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้สนใจโดยทั่วไป

ขอบเขตของกระบวนการ

๑. กระบวนการจัดทำแผนงานโครงการและงานด้านการก่อสร้างและเดินระบบบำบัดน้ำเสีย

กระบวนการจัดทำแผนงาน โครงการ และงานด้านการก่อสร้างและเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วย ๘ กระบวนการย่อย ในภาพรวมของกระบวนการนี้เริ่มต้น จากการศึกษาแผนแม่บทการจัดการน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัจจุบันของกรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการบำบัดน้ำเสียไว้ในแผนแม่บทนี้ จากนั้นคัดเลือกโครงการที่มีลำดับความสำคัญที่สูง นำมาบรรจุในแผนปฏิบัติงาน นำโครงการแต่ละโครงการตามแผนปฏิบัติงานาดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสม หากพบว่ามีความเหมาะสมทั้งด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ-สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์การเงิน การคลัง และเป็นที่ยอมรับของประชาชนแล้วจึงนำโครงการบำบัดน้ำเสียนั้นไปออกแบบรายละเอียด และก่อสร้าง ทั้งระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ ขนาดชุมชนและชนิดติดกับที่ให้สำเร็จตามขอบเขตข้อกำหนดงาน แล้วจึงเปิดบริการให้บำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง และมีการบำรุงรักษาทั้งระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ตลอดทั้งการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำเร่งด่วนโดยใช้รถยนต์สนับสนุนหน่วยปฏิบัติงาน การบริการน้ำสะอาดดื่มได้ แก่ประชาชนโดยใช้รถบรรทุกระบบผลิตน้ำสะอาดดื่มได้  การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เร่งการระบายน้ำในจุดอ่อนน้ำท่วมของสำนักการระบายน้ำ การดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบหมุนเวียนตามธรรมชาติ และระบบบำบัดน้ำเสียแบบการใช้พืชน้ำ การบริหารจัดการผลพลอยได้ที่ได้จากการบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ ตะกอนน้ำเสีย และน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการบำรุงรักษาระบบดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอและ        มีประสิทธิภาพ การดำเนินการโครงการบำบัดน้ำเสียตลอดทั้งการดูแล บำรุงรักษาระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวทุกขั้นตอน จะต้องกำกับให้เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎระเบียบตามหลักวิชาการและกฎระเบียบของกทางราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และสิ้นสุดที่ต้องมีการวิเคราะห์ ประเมินผล สรุปผลการทำงานและนำไปจัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ให้ประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ในการอ้างอิงทางวิชาการ และเก็บรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการทำงานต่อไป

-2-

๒. กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลอง และแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๔ กระบวนการย่อยในภาพรวมของกระบวนการเริ่มต้นจาก การติดตาม ตรวจสอบ ตรวจวิเคราะห์ค่าคุณภาพน้ำ คลองเป้าหมายและแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสม่ำเสมอและอย่างมีประสิทธิภาพทั้งโดยการเก็บตัวอย่างโยเจ้าหน้าที่เพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์ทั้งในภาคสนามและห้องปฏิบัติการ และวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำโดย

ระบบสถานีเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ซึ่งจะต้องมีการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งในห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกลของระบบสถานีเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอัตโนมัติให้ใช้การได้ดีและมีประสิทธิภาพ และสิ้นสุดที่การรวบรวมขอมูลทีได้มาประมวล วิเคราะห์ และสรุปผล นำไปจัดทำรายงานเพื่อเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ให้ประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ในการอ้างอิงทางวิชาการ และเก็บรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการทำงาน การตรวจสอบ แก้ไขเรื่องร้องเรียนด้านปัญหาน้ำเสีย และการศึกษาวิจัยและทดลองเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

๓. กระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดการคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร

กระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลและการจัดการคุณภาพน้ำและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ประกอบดัวย ๓ กระบวนการย่อย ในภาพรวมของกระบวนการนี้เริ่มต้นจากกลุ่มงานระบบข้อมูลและบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ได้มีการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ด้านการจัดการคุณภาพน้ำจากกลุ่มงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน

ของข้อมูล บันทึกและป้อนข้อมูลลงในโปรแกรมฐานข้อมูลด้านการจัดการคุณภาพน้ำและโปรแกรมสำเร็จรูป  ทั้งแบบประจำวัน ประจำเดือน และประจำปี วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ สรุปและประมวลผลข้อมูล พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงานประจำปีของสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ นำเสนอผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเผยแพร่ มีการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบทั้งสื่อทางตรงและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต) ประจำวัน ประจำเดือนและประจำปี ทบทวนและปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนที่อาจผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนเป็นประจำทุกเดือนแลประจำปี ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนที่อาจผิดพลาด หรือไม่ครบถ้วนเป็นประจำทุกเดือนและสิ้นสุดที่นำเสนอข้อมูล  ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะเผยแพร่อีกครั้งจากการเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

สำหรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากยังไม่ได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครตามกฎหมาย จึงเป็นการวางแผนปฏิบัติงานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย เริ่มต้นจากการที่กลุ่มงานระบบข้อมูลและบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้มีการว่าจ้างให้จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครซึ่งแล้วเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549  ถึงแม้ได้มีการประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2547 แล้วก็ตาม แต่ต้องให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการลงนามประกาศกรุงเทพมหานครให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียตามกฎหมาย โดยจะมีผลบังคับใช้ หลังจากพ้นกำหนดลงในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว  60 วัน (หกสิบวัน)  เมื่อเริ่มต้นมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจริง ต้องเริ่มกระบวนการตั้งแต่การตรวจสอบระบบฐานข้อมูล และโปรแกรมประยุกต์ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียที่ถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องบริการคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร การตรวจสอบระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้ง

-3-

ณ สำนักงานเขต 50 แห่ง กองการเงิน สำนักการคลัง และการประปานครหลวง การคำนวณค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย โดยระบบ MIS ของการประปานครหลวง และคิดปริมาณการใช้น้ำให้กับกรุงเทพมหานคร         การตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย การตรวจสอบผู้ได้รับยกเว้นการชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ภาคสนาม) การตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงินสำหรับผู้ที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย การสรุปผลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียประจำเดือน การตรวจสอบและรายงานผลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ทั้งในรูปแบบระบบรายงาน จำนวนเจ้าของ จำนวนเงินที่ได้รับชำระ โดยแบ่งแยกตามรายเขตและรายพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย การตั้งหนี้และการติดตามทวงหนี้ผู้ไม่ชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย และขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอผู้บริการกรุงเทพมหานคร เพื่อทบทวนเลือกแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

๔. กระบวนการฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านการจัดการคุณภาพน้ำ

กระบวนการฝึกอบรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านการจัดการคุณภาพน้ำ ประกอบด้วย ๒ กระบวนการย่อย ในภาพรวมของกระบวนการนี้ เริ่มต้นจากการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรและความต้องการของหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมาย นำไปสู่การวางแผนเพื่อปฏิบัติงาน จัดทำและเสนอโครงการฝึกอบรม ขออนุมัติโครงการฯ จัดทำรายละเอียดโครงการฯ ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และจัดทำคำสั่งให้เข้ารับการอบรม ขอเงินงวด/ขอยืมเงินทดรองราชการ พร้อมทั้งจัดทำหลักสูตร จัดหาวิยากรและสถานที่เตรียมการจัดฝึกอบรม ดำเนินการฝึกอบรม ประเมินผลการอบรม และสิ้นสุดที่มีการจัดทำรายงานผลการฝึกอบรม นอกจากนี้ยังมีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานด้านการจัดการคุณภาพน้ำและการฝึกงานให้กับนักศึกษาด้านวิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลด้วย