แผนผังกระบวนการงาน

9. กระบวนการกำหนดขนาดและระดับก้นท่อระบายน้ำ

| ระยะเวลา | จำนวน ผู้ปฏิบัติงาน (คน) | หน่วยงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 1, 2, 3 | ผู้อำนวยการกอง | ผู้อำนวยการสำนัก/ รองผู้อำนวยการสำนัก | หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง |
| 1 | 1 |  | มอบหมายงาน เริ่ม |  |  |
| 12 | 3 | ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | 1 | รายงานผล การปฏิบัติ |  |  |  |
| 1 | 1 | ตรวจสอบ | พิจารณา | พิจารณา อนุมัติ จบ |  |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

9. กระบวนการกำหนดขนาดและระดับก้นท่อระบายน้ำ

| ที่ | ผังกระบวน | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐานคุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ดำเนินการ ดำเนินการ | 1 วัน 6 วัน 4 วัน 7 วัน | - ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร - ตรวจสอบกรณีอยู่ในพื้นที่ บำบัดน้ำเสีย - สำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูล รายละเอียด - ออกแบบ คำนวณ และจัดทำ แบบรูป |  |  | นายช่างโยธา นายช่างโยธา นายช่างโยธา วิศวกรโยธา | - | - |
| 2. | รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานผล การปฏิบัติงาน | 1 วัน | - รายงานผลการปฏิบัติงาน |  |  | วิศวกรโยธา | - | - |
| 3. | ตรวจสอบ ตรวจสอบ | 1 วัน | - ตรวจสอบความถูกต้อง | - |  | หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 1, 2, 3 | - | - |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

9. กระบวนการกำหนดขนาดและระดับก้นท่อระบายน้ำ

| ที่ | ผังกระบวน | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐานคุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | ผู้บริหารลงนาม พิจารณา | 3 วัน | -เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มงาน ถึง ผอ.กพล. เรื่องจาก ผอ.กพล. ถึง ผอ.สนน. |  |  | เจ้าหน้าที่ธุรการ |  |  |
| 5. | จบ |  |  |  |  |  |  |  |