ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ตารางที่ 5

1. กระบวนงาน บริการและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  เครื่องยนต์และไฟฟ้า

| ที่ | ผังกระบวนงาน |  | ระยะเวลา | รายละเอียด ของงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | รับได้แจ้งขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำผ่านศูนย์วิทยุ ๗๐๑ |  | ๕ นาที | ๑.ศูนย์วิทยุ ๗๐๑รับแจ้งเครื่องขัดข้องจากหน่วยงานในพื้นที่ ๒.ศูนย์วิทยุ ๗๐๑ สอบถามราย | - จำนวนใบรับแจ้งต่อ เดือน | ติดตามโดยหัวหน้างานยานพาหนะ | หัวหน้างานยาน พาหนะ | - | ใบรายงานประจำ เดือน |  |
| 2. | กลุ่มงานฯแจ้งหน่วยฯ เข้าดำเนินการ |  | ๕ นาที | ๑. กลุ่มงานฯตรวจสอบ รายละเอียด ๒. แจ้งหัวหน้างาน บริการฯ๑,๒,๓ ที่รับผิดชอบพื้นที่ | - จำนวนใบงานที่ได้รับแจ้ง และจ่ายออกไป | ติดตามโดยหัวหน้ากลุ่มงานบริการ เครื่องสูบน้ำ๑,๒ | หัวหน้ากลุ่มงาน บริการเครื่องสูบน้ำ๑,๒ | - | ใบรายงานประจำ เดือน |  |
| 3. | หน่วยติดตั้งจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ |  | ๑ ชั่วโมง | ๑. หน่วยประสานงาน วิศวกรรมจัดเตรียม เครื่องฯ ๒.หน่วยประสานงานขอ รถยก,รถบรรทุก แล้วแต่กรณี ๓. หน่วยจัดเตรียมท่อ และอุปกรณ์ | - ระยะเวลาในการจัด เตรียมงานแล้วเสร็จ | ติดตามโดย หัวหน้างาน บริการเครื่องสูบน้ำ ๑,๒,๓ | หัวหน้างาน บริการเครื่อง สูบน้ำ๑,๒,๓ | - | ใบรายงาน ประจำวัน |  |
| ๔ |  | หน่วยติดตั้งดำเนินการติดตั้ง | ๑ ชั่วโมง | ๑. ซ่อมแซมกรณีเครื่องฯ ขัดข้อง,ท่อชำรุด ๒. ติดตั้งใหม่กรณีขอ เครื่อง เพิ่มเติม ๓. ถอดถอนกรณีเก็บบำรุง รักษา | ระยะเวลาแล้วเสร็จ | ติดตามโดย หัวหน้างาน บริการเครื่อง สูบน้ำ ๑,๒,๓ | หัวหน้างานบริการ เครื่องสูบน้ำ ๑,๒,๓ |  |  | ใบรายงาน ประจำวัน |
| ๕ |  | รายงาน ส่งมอบงานหน่วยงานที่ขอการสนับสนุน | ๕ นาที | ๑. จัดเตรียมใบรับมอบ ส่งมอบ ๒. กรอกรายละเอียด ๓. เซ็นชื่อทั้งสองฝ่าย ๔. ส่งสำเนาให้ผู้รับมอบ | จำนวนใบส่งมอบรับมอบ | ติดตามโดย หัวหน้าหน่วย บริการเครื่อง สูบน้ำ ๑,๒,๓ | หัวหน้าหน่วยบริการ เครื่องสูบน้ำ ๑,๒,๓ |  |  | ใบรับมอบส่งมอบ |