ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ

- กระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการและงานด้านการก่อสร้างและเดินระบบบำบัดน้ำเสีย

| ชื่อกระบวนการ | ข้อกำหนดที่สำคัญ | ตัวชี้วัดข้อกำหนด |
| --- | --- | --- |
| 1.1 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการคุณภาพน้ำและการบริหารโครงการบำบัด น้ำเสียของกรุงเทพมหานคร | 1) การบริหารจัดการโครงการบำบัดน้ำเสียต้องนำแผนแม่บทการจัดการน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ที่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามสภาพพื้นที่มาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการตามลำดับความสำคัญที่ได้ศึกษา กำหนดเป็นแผนปฏิบัติการของสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ และสำนัก การระบายน้ำ เป็นรายปี 2) โครงการบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ที่ผ่านการคัดเลือกตามลำดับความสำคัญจะต้องนำมาศึกษาความเหมาะสมก่อนดำเนินการก่อสร้าง โดยโครงการที่จะดำเนินการต้องมีความเหมาะสมทั้งด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์การเงิน การคลัง และประชาชนยอมรับสนับสนุน 3) การดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียนับตั้งแต่การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบก่อสร้าง เดินระบบ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องพัสดุ พ.ศ.2535 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 1) ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพในการบำบัด น้ำเสียให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ๒) ขนาดบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียและพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนระบบท่อรวบรวมน้ำเสียมีความครอบคลุมพื้นที่โครงการ ที่กำหนด แต่ละโครงการ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ขยายบริการให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร |
| 1.2 การออกแบบงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสีย และบำบัดน้ำเสีย | 1) การศึกษา สำรวจ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลได้เพียงพอเพื่อใช้ในการออกแบบ 2) การคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและวิชาช่าง 3) การประมาณราคามีความถูกต้องตามหลักประมาณราคา | ๑) แบบรายละเอียดงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดชุมชนและชนิดติดกับที่ที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและวิชาช่าง |

1. กระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการและงานด้านการก่อสร้างและเดินระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)

| ชื่อกระบวนการ | ข้อกำหนดที่สำคัญ | ตัวชี้วัดข้อกำหนด |
| --- | --- | --- |
| 1.3 การขอหนังสือรับรองที่ตั้งโครงการหรือขอรับบริการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร 1.4 การอนุญาตปล่อยน้ำทิ้งลงสู่คลองสาธารณะ | 1. การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารคำร้อง 2. การให้คำแนะนำและการพิจารณาแบบและรายการคำนวณพร้อมตรวจสอบที่ตั้งโครงการ 1. การตรวจสอบรูปแบบและรายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสียที่อนุญาตจะระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ 2. การพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ และงานด้านการก่อสร้างและเดินระบบบำบัดน้ำเสีย | 1. แบบและรายการคำนวณพร้อมตรวจสอบที่ตั้งของโครงการและสำรวจตำแหน่งบ่อพัก/บ่อดักน้ำเสียที่รับน้ำเสียจากโครงการ 1. แบบและรายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสียที่อนุญาตจะระยายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ |
| 1.5 การควบคุมบริหารงานจัดการเดินระบบและบำรุง รักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดเล็ก/ขนาดชุมชนและโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ 1.6 การควบคุม บริหารจัดการเดินระบบและบำรุง รักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ (จ้างเอกชนเดินระบบ) | 1) การดูแล ควบคุม และเดินระบบบำบัด น้ำเสีย ตลอดทั้งการบำรุง รักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำ (เดินระบบโดยสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) ให้มีประสิทธิภาพถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามหลักวิชาการ และมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งและการบำบัดน้ำเสีย 2) การติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งของกรุงเทพมหานคร 3) การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ ในสภาพที่ใช้การได้ดีและมีประสิทธิภาพ | 1) บำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพน้ำทิ้งตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด คือ - ค่า BOD  200 มิลลิกรัม/ลิตร - ค่า SS  30 มิลลิกรัม/ลิตร - ค่า T-N  10 มิลลิกรัม/ลิตร - ค่า N-NH3  5 มิลลิกรัม/ลิตร - ค่า T-P  2 มิลลิกรัม/ลิตร - ค่า DO  5 มิลลิกรัม/ลิตร - ค่า Grease & Oil  มิลลิกรัม/ลิตร |
| 1.7 การดูแลบำรุง รักษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบการใช้พืชน้ำและแบบหมุนเวียนตามธรรมชาติ | ๑) ความครบถ้วนของการดูแล บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ความถูกต้องของการเก็บตัวอย่างน้ำ ๓) รายงานผลการดำเนินการประจำปี | ๑) ปริมาณน้ำที่ได้รับการบำบัด ๒) จำนวนครั้งที่ได้รับการเก็บและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ๓) รายงานผลการดำเนินการประจำปี |

1. กระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการและงานด้านการก่อสร้างและเดินระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)

| ชื่อกระบวนการ | ข้อกำหนดที่สำคัญ | ตัวชี้วัดข้อกำหนด |
| --- | --- | --- |
| 1.8 การบำรุงรักษาระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย | 1) การกำหนดแผนการปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานตามหลักวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม | 1) จำนวนบ่อพักระบบท่อรวบรวม น้ำเสียที่ได้รับการดูแลจำนวน 501 บ่อ |
| 1.9 การจัดการตะกอน น้ำเสีย 1.10 การจำหน่ายตะกอน น้ำเสียจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร | 1) การหมักตะกอนน้ำเสียแบบไร้ออกซิเจนอย่างถูกหลักวิชาการและเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนด เพื่อให้ได้ตะกอนที่ผ่านการหมักเป็นไปตามคุณภาพน้ำที่กำหนด 2) การบำบัดตะกอนที่ผ่านการหมักแล้ว อย่างถูกหลักวิชาการด้วยเทคโนโลยี ที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงแนวทางที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นลำดับแรก 1. หลักเกณฑ์ ระเบียบขันตอนของการจำหน่ายตะกอนน้ำเสีย 2. คุณภาพของตะกอนน้ำเสียต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน | 1) ระบบหมักตะกอนน้ำเสียแบบไร้ออกซิเจนที่มีประสิทธิภาพใน การหมัก ต้องได้คุณภาพตะกอน ที่ผ่านการหมักแล้วตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 2) ความสามารถในการนำตะกอน ที่ผ่านการหมักแล้วนำมาใช้ประโยชน์ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 1. การจำหน่ายตะกอนน้ำเสียต้องพิจารณา ทิ้งในแง่ด้านกฎหมายและความถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล |
| 1.11 การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร | 1) คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดจะต้องผ่านเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานคร กำหนดและเหมาะกับกิจกรรมที่ใช้ 2) ประชาชนให้การยอมรับ และมีการใช้น้ำ ที่ผ่านการบำบัดอย่างถูกวิธีไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3) การขยายหรือการส่งเสริมการใช้น้ำจะต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่าต่อการลงทุน ช่วยให้หน่วยงานที่ใช้น้ำประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับน้ำประปา | 1) คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดจะต้องผ่านเกณฑ์ที่กรุงเทพ-มหานครกำหนดและเหมาะกับกิจกรรมที่ใช้ 2) ประชาชนให้การยอมรับ และมีการใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดอย่างถูกวิธีไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3) การขยายหรือการส่งเสริมการใช้น้ำจะต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่าต่อการลงทุน ช่วยให้หน่วยงานที่ใช้น้ำประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับน้ำประปา |

2. กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่

เขตกรุงเทพมหานคร

| ชื่อกระบวนงาน | ข้อกำหนดที่สำคัญ | ตัวชี้วัดของข้อกำหนด |
| --- | --- | --- |
| 2.1 การติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร | 1) ทราบถึงสถานการณ์ของคุณภาพน้ำคลอง และแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร | 1) เฝ้าระวังคุณภาพน้ำโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพน้ำสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 2) มีการจัดทำรายงานสถานการณ์ของคุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร |
| 2.2 การติดตาม ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองเป้าหมายโดยระบบตรวจวัดอัตโนมัติ | ๑) ความครบถ้วนของการดูแล บำรุงรักษาระบบสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ๒) ความถูกต้องของการเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ๓) ความถูกต้องของการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลข้อมูลคุณภาพน้ำ และรายงาน | ๑) จำนวนร้อยละของครั้งที่ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ๒) จำนวนร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพน้ำที่ใช้ได้ ๓) จำนวนของรายงานสรุปประจำเดือน/ปี |
| 2.3 การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน | ๑) ความครบถ้วนของการตรวจสอบตามเรื่องร้องเรียน ๒) ความถูกต้องของการเก็บตัวอย่างน้ำ | 1) จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการตรวจสอบ |
| 2.4 กระบวนการทดลอง วิจัยแก้ไขปัญหาน้ำเสีย | ๑) ความครบถ้วนถูกต้องในการแผนกรอบงาน และระยะเวลาปฏิบัติ ศึกษาผลกระทบ และประโยชน์ที่ได้รับ ๒) มีการติดตาม ประเมินผลทุกระยะ และเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์เป็นดัชนีชี้วัดผล | ๑) ปฏิบัติงานครบถ้วนสมบูรณ์ตามขั้นตอน ๒) จำนวนครั้งที่ได้รับการเก็บและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ๓) รายงานสรุปผลการทดลอง วิจัย |

3. กระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดการคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร

| ชื่อกระบวนงาน | ข้อกำหนดที่สำคัญ | ตัวชี้วัดของข้อกำหนด |
| --- | --- | --- |
| 3.1 การจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดการคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร | 1) การจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดการคุณภาพน้ำ โดยต้องมีการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ คุณภาพน้ำ จากแหล่งน้ำสาธารณะ ข้อมูลในภาพรวม การจัดการคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร ระบบบำบัดน้ำเสียทุกระบบ การเดินระบบบำบัดและประสิทธิภาพการเดินระบบบำบัด น้ำเสีย รวบรวมและจัดระบบงานประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบ Online เป็นศูนย์สารสนเทศ ด้านการจัดการคุณภาพน้ำโดยรวมของกรุงเทพมหานคร จัดทำสถิติและรายงานข้อมูลประจำปี ด้านการจัดการคุณภาพน้ำโดยรวมของสำนักการระบายน้ำ | 1) สำนักการระบายน้ำมีระบบฐานข้อมูลการจัดการคุณภาพน้ำและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและอ้างอิงทางวิชาการ 2) รายงานประจำเดือนด้านการจัดการคุณภาพน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร 3) รายงานประจำปีด้านการจัดการคุณภาพน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร |
| 3.2 การบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ภาคราชการการและภาคเอกชน | 1) มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ | 1) คุณภาพการวิเคราะห์มาตรฐานสากล 2) รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ภายใน 12 วันทำการ |

4. กระบวนการฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านการจัดการคุณภาพน้ำ

| ชื่อกระบวนงาน | ข้อกำหนดที่สำคัญ | ตัวชี้วัดของข้อกำหนด |
| --- | --- | --- |
| 4.1 การฝึกอบรม | ๑) กลุ่มเป้าหมายต้องชัดเจน และการจัดหลักสูตรสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ๒) วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓) คู่มือและสื่อประกอบการฝึกอบรม มีคุณภาพ น่าสนใจ และเข้าใจได้ง่าย ๔) ระยะเวลาต้องสอดคล้องกับเนื้อหา ของหลักสูตร และสถานที่ต้องเหมาะสม | 1) ร้อยละของผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 |
| 4.2 การประชาสัมพันธ์ งานด้านการจัดการ คุณภาพน้ำ | ๑) ความครบถ้วนของการประชาสัมพันธ์ ตามนโยบายสำคัญ และเร่งด่วนของสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ ๒) ความถูกต้อง ครบถ้วนของเนื้อหา ข้อมูลและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ๓) การเผยแพร่ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ มีความถูกต้อง เชื่อถือ รวดเร็ว และทันสถานการณ์ รวมทั้งครบทุกกลุ่มเป้าหมาย | ๑) จำนวนข้อมูล / รูปแบบที่ผลิตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๒) จำนวนผู้ได้รับการประชา-สัมพันธ์แต่ละกลุ่มเป้าหมาย ๓) จำนวนครั้งของการจัดนิทรรศการ 4) ร้อยละความครบถ้วนของข้อมูล/รูปแบบที่ผลิตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 5) ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 6) จำนวนครั้งของการจัดนิทรรศการในแต่ละปี |